|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **議事録** | | | | | |
| 件　名 | 要件定義 外部レビュー | | | | |
| 開催日時 | 2024年9月9日(月) | 場　所 | Teams | | |
| 出　席　者  (敬称省略) | 【瓜生 壮一郎】  【奈良田 岬】 | | | 確　認 | 記　録 |
|  |  |
| 【議　題】  要件定義 外部レビュー  **【議 事 内 容】**  プロジェクト計画書   * 3.1. 主要構成品   + 「OSがWindows10となっておりますが、事務処理やダウングレードなどの時間が足りないため、Windows11のPCで開発させていただきます。」   →「Windows10」はすべて「Windows11」に修正する。  RFP   * 4.8. セキュリティ要件   + 「『会員パスワードの暗号化』とありますが、暗号化方法についての要望はございますか。」   →特になし。  コーディング規約   * 3.2.3. BOクラス名   + 「『BO』については『Service』に統一する、という認識でよろしいですか。」   →後でServiceに修正したファイルを配布する。  要件定義書   * 2 商品検索画面（メイン画面）   + 「キーワードが空文字やnullであった場合の処理はどうしますか。」   →エラーメッセージを表示する。   * 11 商品検索結果画面   + 「提供された画面モックアップでは、商品カテゴリの表示がありますが、表示しますか。」   →表示する。   * 49 購入確認画面   + 「購入できる商品数には制限を設けますか、それとも在庫ぎりぎりまで選択できるようにしますか。」   →在庫ぎりぎりまで選択できるようにする。   * 34 カートからの削除確認画面、43 カートからの削除完了画面、62 購入完了画面、93 会員情報変更画面、117 退会確認画面、122 退会完了画面、126 購入履歴一覧画面、134 購入履歴キャンセル確認画面、142 購入履歴キャンセル完了画面   + 「『会員ログインをしていない場合、不正アクセスエラーとすること』とあり、処理内容が曖昧になっていますが、この場合、どうしますか。」   →エラーメッセージを表示する。   * 69 ログイン画面   + 「『購入確認画面から転送された場合、ログイン成功後に購入確認画面へ転送すること』とありますが、この購入確認画面はショッピングカート一覧画面ではないですか。」   →ショッピングカート一覧画面に修正する。   * 84 会員登録情報確認画面、108 会員情報変更確認画面   + 「パスワードは隠しますか。」   →隠す。   * 84 会員情報入力   + 「会員を新規登録する際、1つでも未入力項目があれば登録しない、という認識でよろしいですか。」   未入力項目があれば、再入力という形にする。  その他   * 「プロジェクト全体についての質問なのですが、今後のレビューのスケジュールと、その際に確認する成果物を明確にしておきたいです。」   →要件定義はプロジェクト計画書、WBS。  外部設計は機能一覧、画面遷移図、イベント定義書。  内部設計はクラス図、クラス仕様書（商品検索画面）。  コーディング・試験は単体試験計画書兼結果書、結合試験計画書兼結果書、総合試験計画書兼結果書（商品検索機能）。  - 以上 - | | | | | |
|  | | | | | |